TENCENT RHINO-BIRD × YOLO-MASTER

实战课题任务书

完整补充版 · 17 个课题 · 8.14—9.14 实战周期

从“能运行”到“可复现、可评审、可合并”

| 版本 | 适用对象 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-22 | 参与学生 / 导师 / 评审 | 筹备与选题参考版 |

使用说明

本任务书用于课题理解、三志愿登记、8.24 smoke test / 准入检查、冲刺执行和结项验收。代码位置与功能成熟度以准入时锁定的 tag/commit 为准；历史行号与旧结论不得直接采信。

基线来源：Tencent/YOLO-Master 当前 main（2026-08-22 核对）。项目主页已列出 ES-MoE、MoA、MoT、LoRA/YOLO-PEFT、Agent Skill、诊断剪枝、ONNX/TensorRT 等能力。

0. 一页读懂：怎么选、怎么进、怎么验收

推荐流程：个人提交第一、第二、第三志愿；导师按志愿顺序、技能匹配、课题容量、算力与团队结构撮合。组队后锁定一个主选题和一个备选/降级方向。8 月 24 日通过准入检查后进入完整实验；未通过则限时补齐、缩小范围或切换备选。

| 阶段 | 时间 | 必须发生的结果 |
| --- | --- | --- |
| 筹备与登记 | 8.14–8.23 | 三志愿、团队意向、技能/算力/数据登记；代码环境与最小 smoke |
| 准入门槛 | 8.24 | Owner、commit、baseline、P0、复现命令、GPU/数据路径均明确 |
| Sprint 1 | 8.25–8.31 | 最小功能闭环；首轮 on/off 或 baseline/改进数字 |
| Sprint 2 | 9.1–9.7 | 关键消融；中期演示；PR 草稿与测试开始 |
| 收敛与交付 | 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；文档、测试、已知局限 |
| 结项 | 9.13–9.14 | 冻结结果；答辩；提交 PR/报告/复现包 |

P0 / P1 / P2 与计划标准的关系

P0（准入与保底）：必须完成，否则课题不达标。可近似理解为官网“通过标准”的最低可验证部分，但最终仍以官方计划评审规则为准。

P1（预期完成）：本课题正常结项的主要目标。可作为“优秀标准”的核心参照，但不是自动获得优秀评价的充分条件。

P2（理想目标）：超额贡献、机制分析、跨任务泛化、正式发布等加分项，用于冲击优秀/激励提名。

重要：P0/P1/P2 是项目内部任务分级，不替代腾讯犀牛鸟官网最终评审口径。

1. 仓库事实与共同技术边界

仓库定位是面向实时目标检测的 YOLO-style 框架，核心是 ES-MoE 与动态路由；当前主页同时列出 MoA、MoT、LoRA/YOLO-PEFT、Agent Skill、诊断剪枝、Sparse SAHI、CW-NMS 与部署能力。

不要把 README 中已有的功能写成“从零开发”。课题应明确属于：补齐闭环、修复缺口、严谨复测、扩展任务、工具化或产品化。

所有代码位置引用必须在锁定 commit 后重新搜索与验证；不要沿用旧文档中的绝对行号。

新增辅助损失或路由类型时，必须验证训练总损失实际收到该项，并用单测或非零日志证明；不能只看配置键存在。

动态路由导出必须显式处理不支持、拒绝或 sparse→dense fallback；不允许静默改变模型语义。

WebUI 统一复用 Agent Skill/dispatcher 执行，不直接拼接任意 shell。

统一实验红线

| 红线 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 版本 | 记录 tag/commit、环境、依赖与配置路径 |
| 对照 | 同数据、同预算、同增广、同评测口径 |
| 统计 | 提升/下降原则上≥3 seed；否则显式声明单 seed 局限 |
| 负结果 | 允许，但必须提前定义判读线并给出证据链 |
| PR | 改动摘要、测试证据、消融数据、已知局限四节齐全 |
| 安全 | 数据许可、路径白名单、日志脱敏、无任意 shell |

2. 课题总览与选题建议

| 编号 | 课题 | 类型 | 算力 | 建议团队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | MoE × End-to-End：现有 one-to-one 能否真正免 NMS | 研究型｜高风险 | 中高 | 2–3 人 |
| A2 | STAL 式小目标自适应标签分配 | 稳健研究｜推荐 | 中 | 1–2 人 |
| A3 | Export Gap：稀疏路由模型的量化与部署 | 部署研究｜高价值 | 中 | 2–3 人 |
| B1 | 文本条件路由 × 开放词汇检测 | 前沿研究｜高风险 | 高 | 2–3 人 |
| B2 | Grounded-SAM 2 数据引擎：自动标注折扣系数 | 数据工程｜中风险 | 中高 | 2–3 人 |
| C1 | VisDrone 小目标检测擂台 | 竞赛型｜推荐 | 中高 | 每组 2–3 人 |
| C2 | OBB 闭环 × DOTA 旋转目标挑战 | 强工程｜高风险 | 高 | 2–3 人 |
| C3 | 工业缺陷检测：V-PEFT 小样本实战 | 落地型｜推荐 | 低中 | 1–2 人 |

2. 课题总览（续）

| 编号 | 课题 | 类型 | 算力 | 建议团队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 冻结基础模型 × Latent Mixture 适配头 | 研究型｜中高风险 | 中高 | 2 人 |
| D2 | Foundation 蒸馏绿地：教师特征 → YOLO-Master | 探索型｜允许负结果 | 中高 | 2 人 |
| F11 | Foundation 路由 KD：DINO 教师 → YOLO-Master Router | 探索型｜高研究价值 | 中高 | 2–3 人 |
| E1 | ES-MoE 即插即用工具包 | 开源产品｜中风险 | 高 | 2–3 人 |
| E2 | “涨点打假”统计复测基准 | 严谨评测｜高算力 | 高 | 2–3 人 |
| E3 | 五族混合系统的路由透视镜 | 工具型｜推荐 | 低 | 1–2 人 |
| F1 | YOLO-Master Studio 平台内核 | 平台工程｜推荐 | 低中 | 2–3 人 |
| F2 | 训练中心：从参数填表到可复现实验 | 平台工程｜条件开放 | 中 | 2–3 人 |
| F3 | 部署中心：preflight、量化与 benchmark | 部署平台｜条件开放 | 中高 | 2–3 人 |

快速匹配

稳健、短周期、资源有限：A2、C3、E3、F1。

算法研究与论文潜力：A1、B1、D1、D2、F11；其中 F11 必须先证明教师软目标有效。

部署/端侧：A3、F3。数据工程：B2。强工程闭环：C2。

多 seed 与大规模复测：C1、E1、E2，需要提前锁定 GPU 排期。

F1/F2/F3 必须作为“一个平台、三个工作包”协作；F2/F3 需在平台接口、GPU 和后端条件确认后正式开放。

2.1 D1 / D2 / F11 的边界必须先讲清

三题可以共享同一套冻结教师特征和缓存，但研究对象不同。开题时若无法用一句话说明“教师信号进入哪里”，不得同时登记多个题名来规避边界。

| 课题 | 教师信号进入位置 | 主要训练对象 | 核心判据 | 推理阶段教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 冻结适配 | 作为检测器输入特征 | Latent Mixture + 检测头 | 成本—精度收益 | 不需要 |
| D2 表征 KD | 学生 backbone 中间层 | backbone / 投影层 | 学生特征与任务指标 | 移除 |
| F11 路由 KD | Router 的软目标分布 | router/gate | 路由稳定性、负载与任务指标 | 移除 |

F11 教师软目标的最低合法定义

不能直接把 DINO patch 特征当作专家编号；两者语义空间不同。

建议以“各专家输出与教师特征的一致性”或“各专家对当前样本/token 的效用”形成 q_teacher，并记录温度、平滑和置信度掩码。

必须证明 q_teacher 不是恒定均匀分布或单专家坍塌，并对比无 KD、表征 KD 和 Router KD。

训练期可计算全部专家形成教师目标；推理期必须恢复学生稀疏路由，不保留教师模型。

主题 A｜对标新一代 YOLO  ·  A1

MoE × End-to-End：现有 one-to-one 能否真正免 NMS

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 研究型｜高风险 | 中高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

仓库已有 one-to-many / one-to-one 相关路径，本题不重复造头，而是验证训练、推理、导出和评测是否形成真正的 NMS-free 闭环，并回答稀疏 MoE 路由是否会与一对一监督冲突。

目标分级

P0｜保底：固定代码版本，复现当前 detect 基线与 end-to-end 路径；记录 COCO/COCO-mini 的 mAP50-95、GPU/CPU batch=1 延迟及标准差。

P1｜预期：补齐可训练、可评测、可导出的免 NMS 闭环；完成 MoE 开/关 × NMS 开/关 2×2 消融，目标为 mAP 掉点≤2 且 CPU 延迟有可测改善。

P2｜理想：扩展到 seg/pose，或给出有证据的负结果：梯度稀疏、匹配冲突、路由坍塌等机制分析。

8.24 准入检查

能运行 detect 基线；能定位 end-to-end、assigner、postprocess；提交一页 2×2 实验设计。

仓库切入点

检测头、标签分配器、predict/postprocess；MultiTaskHead / MultiTaskLoss；导出路径。

数据与环境

COCO mini 起步，资源允许再跑 COCO val；单卡 24G 优先。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

闭环修复 PR；2×2 消融表；≥3 seed 或单 seed 局限声明；延迟测试脚本；结项报告。

风险与降级

一对一训练不收敛时，降级为 one-to-many 主分支 + one-to-one 辅助分支；算力不足时缩数据不缩变量。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 A｜对标新一代 YOLO  ·  A2

STAL 式小目标自适应标签分配

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 稳健研究｜推荐 | 中 | 1–2 人 |

背景与核心问题

面向 VisDrone 等小目标密集场景，按目标面积动态调整分配条件，重点验证“正样本分配变化是否真正转化为 APs/Recall 提升”。

目标分级

P0｜保底：跑通 VisDrone2019-DET 基线，输出小/中/大目标分档指标，并记录每 epoch 正样本统计。

P1｜预期：实现可配置的面积感知阈值或代价调节；小目标 AP 提升≥1.0，并以重复实验或置信区间证明不是噪声。

P2｜理想：扫描面积阈值、放宽幅度和 warmup 曲线；扩展到第二数据集或 seg/pose。

8.24 准入检查

VisDrone 子集 1 epoch 冒烟；能找到 assigner 与配置注入点；给出一条指标采集日志。

仓库切入点

assigner / TAL 变体；数据统计回调；训练配置与分档评测。

数据与环境

VisDrone2019-DET；可选 DOTA/AI-TOD；单卡即可。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

STAL 模块与配置 PR；分档 AP 表；正样本演化曲线；参数敏感性说明。

风险与降级

训练抖动时使用渐进 warmup；指标口径不兼容时先统一评测脚本，禁止只报总体 mAP。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 A｜对标新一代 YOLO  ·  A3

Export Gap：稀疏路由模型的量化与部署

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 部署研究｜高价值 | 中 | 2–3 人 |

背景与核心问题

仓库已经支持导出与部署链路，本题聚焦动态路由、Softmax、top-k 和异构专家在 ONNX/TensorRT/INT8 下的真实兼容性、精度差和路由决策漂移。

目标分级

P0｜保底：detect 基线导出 ONNX，并跑通 ONNX Runtime 或 TensorRT FP16；建立 PyTorch 与部署后端精度差基线。

P1｜预期：至少完成 ES-MoE 与 MoT 两族 INT8 PTQ 或等价量化实验，记录精度、时延、模型体积和失败算子。

P2｜理想：五族对比；计算 FP32/INT8 专家选择一致率；尝试 QAT 或混合精度敏感层回退。

8.24 准入检查

完成 yolo.export 的最小 smoke；提交环境矩阵、后端版本和一个失败/成功日志。

仓库切入点

router/gate；export preflight；benchmark；diagnose_model；静态图兼容层。

数据与环境

COCO val/COCO8；NVIDIA 卡优先；无 TRT 时可降级 ONNX Runtime 并声明。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

可复现导出/量化流水线；兼容性 issue 清单；精度-延迟表；路由一致率分析。

风险与降级

动态专家不能静态导出时，明确拒绝或使用 sparse→dense fallback；绝不伪造 NPU/INT8 结果。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 B｜开放世界  ·  B1

文本条件路由 × 开放词汇检测

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 前沿研究｜高风险 | 高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

将冻结的文本嵌入作为路由条件，与视觉 token 共同决定专家选择，探索“查什么”是否能驱动“用哪个专家”。验收更关注机制成立和分析质量，而不是追逐 SOTA。

目标分级

P0｜保底：跑通轻量开放词汇基线，建立 COCO base/new split 和冻结文本编码器的评测流程。

P1｜预期：实现 text-conditional routing，完成文本条件 on/off、投影维度和路由融合方式消融；new 类 AP 显著优于随机或封闭基线。

P2｜理想：比较细粒度与异构专家路线，分析文本语义到专家偏好的映射，形成论文级讨论。

8.24 准入检查

2 专家小配置能前后向；提交 base/new 数据划分、冻结策略和显存预算。

仓库切入点

TaskRouter；MoT 异构专家；routing aux 注册；文本编码与投影层。

数据与环境

COCO base/new；冻结 CLIP/SigLIP 类文本编码器；建议 2×4090 或更高。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

文本条件路由 PR；zero-shot AP 表；路由热图；失败机制或正向结论。

风险与降级

尺度失配时冻结视觉主干只训投影；整体无效时降级为文本语义—专家选择相关性研究。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 B｜开放世界  ·  B2

Grounded-SAM 2 数据引擎：自动标注折扣系数

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 数据工程｜中风险 | 中高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

构建文本定位 + 分割的自动标注闭环，量化自动标注相对人工标注的质量与训练效果，并寻找“抽检修正比例—最终精度”的性价比拐点。

目标分级

P0｜保底：对 2000+ 张合法来源图片生成框+mask；人工抽检≥300 张，统计 IoU、类别一致率和漏标率。

P1｜预期：训练 detect+seg 模型，对比自动、自动+修正、人工三类数据，给出带置信区间的折扣系数。

P2｜理想：扫描人工修正比例，形成成本—质量—模型精度曲线并发布可复用数据工具。

8.24 准入检查

100 张样例端到端产出；完成格式转换并能被 YOLO-Master dataloader 读取。

仓库切入点

detect+seg 数据格式；质量抽检工具；数据版本与 provenance。

数据与环境

优先自采校园/工业场景；注意版权、隐私与数据许可；24G 卡用于离线标注。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

数据集与 datasheet；转换工具 PR；质量统计；折扣系数报告。

风险与降级

显存不足时仅用 Grounding DINO 出框或降低分辨率；场景过易时增加长尾、遮挡与密集样本。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 C｜应用竞赛  ·  C1

VisDrone 小目标检测擂台

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛型｜推荐 | 中高 | 每组 2–3 人 |

背景与核心问题

在相同数据、参数上限、epoch 与卡时下比较 STAL、ES-MoE、Latent Mixture、高分辨率头等“武器”，用周更榜单驱动可复现工程。

目标分级

P0｜保底：每组提交完整武器、配置、命令与结果；参数与预算满足裁判约束。

P1｜预期：榜单前三名以多 seed 复核，均值与置信区间决定稳定排名。

P2｜理想：冠军方案沉淀为官方配置/tutorial，并在保留测试集上复验。

8.24 准入检查

统一 baseline 成功；配置能在裁判脚本下运行；参数量和训练预算可审计。

仓库切入点

ES-MoE 演化模块；BudgetConstraint；VisDrone 数据与统计脚手架。

数据与环境

统一 VisDrone 划分；held-out test 由导师保管；单卡可参赛。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

周榜；配置 PR；多 seed 决赛数据；冠军技术报告。

风险与降级

武器不工作可在中期转会，但必须提交失败分析；禁止针对公开 val 反复手调过拟合。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 C｜应用竞赛  ·  C2

OBB 闭环 × DOTA 旋转目标挑战

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 强工程｜高风险 | 高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

补齐旋转框任务闭环：任务注册、head/loss、数据转换、训练、评测与导出。重点是尊重仓库当前拒绝边界，先证明每一处为何存在，再逐步开放。

目标分级

P0｜保底：定位所有 OBB 拒绝点并提交设计文档，说明接口、损失、数据和评测改动。

P1｜预期：单任务 OBB 端到端跑通，在 DOTA/HRSC 上获得非随机且训练健康的指标。

P2｜理想：OBB 与 detect/seg 多任务联合，或完成 OBB × MoE 实验且主任务不塌。

8.24 准入检查

DOTA/HRSC 小样本读取成功；旋转框转换单测通过；列出拒绝点清单。

仓库切入点

TaskRouter 注册；OBB head/loss；裁剪与标注转换；旋转框 NMS/评测。

数据与环境

优先 HRSC 或 DOTA 子集冒烟，再上 DOTA v1.0。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

设计文档；OBB 闭环 PR；数据转换测试；基线与差距分析。

风险与降级

DOTA 裁剪超期时缩到 HRSC；多任务崩溃时保留单任务闭环，不强求 P2。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 C｜应用竞赛  ·  C3

工业缺陷检测：V-PEFT 小样本实战

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 落地型｜推荐 | 低中 | 1–2 人 |

背景与核心问题

用几百张图比较全量微调、冻结主干和 V-PEFT，在精度、可训参数、显存和时间四维验证小样本工业落地价值，并真实记录 planner 的 Accept/Adapt/Refuse 决策。

目标分级

P0｜保底：在 DeepPCB 与 NEU-DET 至少各跑通一次 V-PEFT，保存规划与护栏日志。

P1｜预期：三种训练策略严格同预算对照；PEFT 在参数效率上形成数量级优势。

P2｜理想：绘制 10/50/100/500 张小样本曲线，或发现并修复 planner 的真实 bug。

8.24 准入检查

coco8 或工业子集 smoke；能解释一次 planner 输出；锁定数据许可。

仓库切入点

ultralytics/vpeft；PEFTPlanner；LoRA 保存/合并；LOVO/回归护栏需读代码确认语义。

数据与环境

DeepPCB、NEU-DET；单卡足够。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

三方对照；小样本曲线；planner 流程图；护栏日志；可选 bug-fix PR。

风险与降级

planner 对任务有隐含假设时提交 issue，并降级为手动 V-PEFT 配方。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 D｜基础模型  ·  D1

冻结基础模型 × Latent Mixture 适配头

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 研究型｜中高风险 | 中高 | 2 人 |

背景与核心问题

冻结 DINO 系列视觉特征，只训练 Latent Mixture 与检测头，比较精度、显存和 GPU 小时，验证“冻结即用”的成本收益。具体底座以准入时可获得且许可清晰的版本为准。本题使用基础模型特征作为下游输入，不蒸馏 backbone，也不监督 Router。

目标分级

P0｜保底：冻结基础模型抽取多层特征，接入 Latent Mixture 与检测头并完成训练评测。

P1｜预期：与同预算从零训练检测器在至少两个数据集上做三维对照；至少一个数据集训练成本降低≥50%。

P2｜理想：扫描 latent aux 权重和底座尺寸；若 aux 未进入统一收集通道，先修注册并以单测证明生效。

8.24 准入检查

100 张图特征缓存可复现；估算磁盘、I/O 与显存；完成接口维度表。

仓库切入点

latent mixture；多尺度特征适配；aux loss 注册；缓存与数据版本。

数据与环境

COCO mini + VisDrone/工业小数据；单卡4090训练，特征抽取需规划磁盘。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

训练配方 PR；成本—精度表；aux 扫描；缓存说明。

风险与降级

单尺度天花板低时接多尺度；底座不可用时降级到许可明确的 DINOv2 并声明。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 D｜基础模型  ·  D2

Foundation 蒸馏绿地：教师特征 → YOLO-Master

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 探索型｜允许负结果 | 中高 | 2 人 |

背景与核心问题

以最小可行蒸馏回答基础模型特征是否能改善小型 YOLO backbone。验收看设计依据、对照质量和 go/no-go 判断，不以“必须涨点”为目标。本题蒸馏学生视觉表征，不直接规定专家选择。

目标分级

P0｜保底：完成蒸馏位置、教师层、投影层和损失形式设计；单 stage 蒸馏训练跑通。

P1｜预期：蒸馏 on/off 同预算对照，提前设定 |ΔmAP|<0.3 且置信区间含 0 为 no-go。

P2｜理想：正向时分析受益类别/尺度；负向时定位容量、维度、优化或数据问题并提交正式建议书。

8.24 准入检查

教师特征与学生 stage 对齐冒烟；单 batch loss 可下降；无混杂变量实验表。

仓库切入点

backbone hooks；独立 distill loss；投影层；教师特征缓存。

数据与环境

COCO mini 或中等数据集；单卡4090可做最小验证。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

设计文档；蒸馏模块 PR；on/off 表；go/no-go 建议书。

风险与降级

进度不足时从多 stage 降为单 stage；结果模糊时增加 seed 而不是修改判读线。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 D｜基础模型与路由蒸馏  ·  F11

Foundation 路由 KD：DINO 教师 → YOLO-Master Router

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 探索型｜高研究价值 | 中高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

基础模型本身没有可直接复制的 YOLO-Master 专家路由，因此本题不能把 DINO 特征简单称为“路由标签”。课题需要先构造可信的教师软目标：将冻结 DINO patch 特征与各专家输出对齐，按特征一致性或专家效用形成教师分布 q_teacher，再用 KL/JS 等损失蒸馏学生 Router。核心问题是：基础模型的语义结构能否让路由更稳定、更均衡，并在推理时完全移除教师、保持零额外教师开销。

目标分级

P0｜保底：完成最小路由 KD 闭环：缓存冻结教师特征；在单个路由层、2 个专家的小配置上生成非退化 q_teacher；KD loss 能反传到 Router 且任务 loss 正常下降。

P1｜预期：完成 baseline / backbone 特征 KD / Router KD 同预算对照；报告 mAP、top-k 路由一致率、JS/KL、路由熵、专家负载、吞吐与显存，并证明教师在推理阶段完全移除。

P2｜理想：扩展到多层或 MoE/MoT 两类路由；验证小样本或跨域泛化；比较 DINOv2/DINOv3 教师，或分析负结果来自教师软目标质量、专家同质化、温度/权重或路由坍塌。

8.24 准入检查

100 张图教师特征缓存可复现；单 batch 生成 q_teacher 且熵不接近 0/均匀常数；Router KD 梯度非零；提交一条训练命令、loss 日志、路由分布图和显存估算。

仓库切入点

各族 router/gate 的 logits 与 top-k 出口；routing snapshot / diagnose_model；训练 criterion 与 aux loss 注入；教师特征 hook、token/尺度对齐与投影层。新增 distill kind 必须显式注册或走独立 criterion，并以单测证明进入总 loss。

数据与环境

COCO mini 起步，可加 VisDrone/工业小数据检验小样本与跨域；教师特征优先离线缓存。单卡 24G 可做最小验证，多层/多专家消融需协调更多 GPU 时。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

路由 KD 设计文档；教师软目标与缓存工具；Router KD 模块 PR；三方同预算对照表；路由行为图；推理零教师依赖证明；go/no-go 建议。

风险与降级

教师软目标退化时先做温度、平滑与置信度掩码；专家输出不可比时增加共享投影；训练不稳时使用 λ warmup。若方法无效，降级为“教师语义结构与现有路由相关性审计”，但必须保留量化证据。

主题 E｜社区影响力  ·  E1

ES-MoE 即插即用工具包

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 开源产品｜中风险 | 高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

把社区常见的单 seed“涨点模块”升级为官方、可安装、预算公平、能正确接入辅助损失的插件与教程。

目标分级

P0｜保底：在统一预算下复核候选 ES-MoE 模块并选型，保留多 seed 证据。

P1｜预期：完成 pip/仓库插件化接入，兼容至少三代 Ultralytics 主干并提供 README 与 Colab。

P2｜理想：正式发布、产出中英文教程并根据首轮社区反馈迭代。

8.24 准入检查

在一个外部 YOLO 主干完成最小接入；aux loss 有非零日志；API 草案通过评审。

仓库切入点

ES-MoE；模块注册；collect_aux_loss 适配；预算约束。

数据与环境

统一小基准起步；完整多 seed 需协调 GPU。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

插件包；兼容矩阵；多 seed 消融；README/Colab；发布说明。

风险与降级

算力不足缩到两代+单主干；插件化超期时交仓库内独立模块与完整教程。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 E｜社区影响力  ·  E2

“涨点打假”统计复测基准

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 严谨评测｜高算力 | 高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

固定 seed、预算、数据与统计检验，复测社区注意力、融合、卷积变体和 ES-MoE，区分真涨、噪声级与证据不足。

目标分级

P0｜保底：完成自动统计脚手架并复测 3 个有官方实现的模块。

P1｜预期：扩展到 6–8 个模块；每项有均值、标准差、置信区间和配对检验。

P2｜理想：增加同 FLOPs 公平对照并发布公开报告。

8.24 准入检查

baseline 3 seed 可复现；自动汇总一张配对结果表；锁定被测版本。

仓库切入点

评测脚手架；配置管理；实验追踪；统计检验。

数据与环境

算力不足可使用统一小基准，但必须声明外推局限。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

统计脚手架 PR；模块×seed 大表；分级结论报告。

风险与降级

优先选择官方代码；报告措辞限定“在本次复现条件下”，不针对作者。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 E｜社区影响力  ·  E3

五族混合系统的路由透视镜

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 工具型｜推荐 | 低 | 1–2 人 |

背景与核心问题

复用仓库已有 diagnostics、hooks 和 routing snapshot，统一采集专家负载、路由熵、混合权重与辅助损失状态，为其他研究题和 WebUI 提供基础设施。

目标分级

P0｜保底：统一 schema，至少支持 MoE、MoT、Latent 三类的结构化日志与静态图。

P1｜预期：接入 TensorBoard/W&B 或实时面板，覆盖≥3 类且训练减速<10%。

P2｜理想：将 token 路由热图叠加原图，产出 2 分钟 demo，并补齐更多路由族。

8.24 准入检查

在 coco8 采集一次 routing snapshot；给出字段字典和开销测量方案。

仓库切入点

diagnose_model；forward hooks；routing snapshot；aux loss 状态。

数据与环境

COCO8/COCO mini 即可；无需大量 GPU。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

工具 PR；schema 文档；静态/实时面板；开销基准；演示视频。

风险与降级

统一困难时先交三类并明确 unsupported；禁止为可视化侵入修改核心 forward。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 F｜开源工程化  ·  F1

YOLO-Master Studio 平台内核

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 平台工程｜推荐 | 低中 | 2–3 人 |

背景与核心问题

从现有 app.py、Gradio 推理展示和 Agent Skill 出发，构建统一任务提交、状态、日志与产物管理内核；页面只负责提交与观察，执行统一交给 dispatcher。

目标分级

P0｜保底：保留现有推理，新增任务列表、状态、日志和产物页；接入 predict 与 system doctor。

P1｜预期：统一 train/val/predict/export 协议，支持取消、超时、批量推理、路径白名单与错误回传。

P2｜理想：接入 E3 路由分析，或实现 FastAPI+React 前后端分离。

8.24 准入检查

现有 app.py 可启动；Agent Skill 至少一个 runner 调用成功；提交 JobRequest API 草案。

仓库切入点

app.py；agent skill runners；dispatcher；模型资产与安全白名单。

数据与环境

coco8；CPU 可开发 UI，GPU 用于端到端 smoke。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

平台内核 PR；API/schema；任务与产物页；安全测试；操作手册。

风险与降级

禁止任意 shell；模型、数据和输出路径必须白名单；敏感环境变量不得进入日志。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 F｜开源工程化  ·  F2

训练中心：从参数填表到可复现实验

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 平台工程｜条件开放 | 中 | 2–3 人 |

背景与核心问题

将一次性训练命令变成可追踪、可恢复的实验任务，复用 yolo.train、pipeline experiment、progress.jsonl 与 skill manifest。

目标分级

P0｜保底：提供模型、数据、epochs、imgsz、batch、device 表单；预览 request；跑通 coco8 1 epoch 并显示实时进度。

P1｜预期：支持停止/续训、曲线、显存、checkpoint 管理、实验对比和复现包导出。

P2｜理想：支持多 GPU 调度，或增加 V-PEFT 与全量微调对照向导。

8.24 准入检查

GPU 队列和目录约定明确；训练任务重启后可恢复查询；request hash 可稳定复现。

仓库切入点

yolo.train runner；progress.jsonl；checkpoint/manifest；任务队列。

数据与环境

coco8 smoke；正式数据由用户挂载，平台不复制敏感数据。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

训练中心 PR；三次连续任务稳定性记录；复现包；用户手册。

风险与降级

仅在 GPU 和平台内核确认后开放；GPU 任务必须独占队列并持久化状态。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

主题 F｜开源工程化  ·  F3

部署中心：preflight、量化与 benchmark

| 难度/性质 | 算力 | 团队 |
| --- | --- | --- |
| 部署平台｜条件开放 | 中高 | 2–3 人 |

背景与核心问题

把复杂导出做成带护栏的向导：先检查模型与后端能力，明确支持、拒绝和 sparse→dense fallback，再生成可校验的部署产物。

目标分级

P0｜保底：完成 ONNX FP32/FP16 导出向导与产物登记。

P1｜预期：硬件允许时完成 TensorRT FP16/INT8 PTQ，并在同一数据口径比较精度、时延、体积。

P2｜理想：QAT、远端设备插件或 A3 路由一致率分析。

8.24 准入检查

preflight 能发现至少一个支持项和一个拒绝/回退项；后端版本、校准数据可追踪。

仓库切入点

yolo.export/benchmark；preflight；ArtifactManifest；量化校准。

数据与环境

coco8/COCO val；后端与硬件按登记表锁定。

本题冲刺计划

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| 8.22–8.23 | 锁定 commit；读切入点；跑准入 smoke；确认主/备路线 |
| 8.24 | 现场检查：命令、日志、配置、Owner、P0 与降级方案 |
| 8.25–8.31 | 完成最小闭环与首轮数字；每日保留可运行 checkpoint/测试 |
| 9.1–9.7 | 关键消融与中期演示；PR 草稿；补单测与文档 |
| 9.8–9.12 | 多 seed/补实验；风险收敛；冻结复现包 |
| 9.13–9.14 | 结项答辩；提交最终 PR、报告与已知局限 |

交付物与验收证据

部署中心 PR；兼容矩阵；benchmark 报告；带 checksum 的产物 manifest。

风险与降级

没有 TRT/INT8 环境则降级 ONNX Runtime；界面必须诚实显示“未验证”，不能用估算冒充实测。

建议学习顺序

先跑官方 quick start / Agent Skill smoke，确认环境与数据。

再读切入点源码和相关测试，画出输入—输出—损失/产物链。

先做最小 on/off 对照，再扩数据、seed 或界面；不要反向。

3. 跨课题协作与共享基础设施

| 供给方 | 复用方 | 共享内容 |
| --- | --- | --- |
| E3 | B1 / D1 / F11 / A3 / F1 | 路由 schema、snapshot、热图与 aux 状态 |
| E1 ↔ E2 | 双方 | 多 seed 统计脚手架、GPU 排期、ES-MoE 数据 |
| A2 | C1 | STAL 武器、分档 AP 与正样本统计 |
| D1 | D2 / F11 | 基础模型特征抽取、缓存与 token/尺度对齐 |
| D2 ↔ F11 | 双方 | 共享教师特征与同预算对照；分别评估表征 KD 与路由 KD |
| B2 | C1 | 自动标注数据加赛 |
| A3 | F3 | preflight、量化、fallback 与 benchmark |
| F1 | F2 / F3 | JobRequest、JobStatus、ArtifactManifest、dispatcher |

协作规则：共享模块必须先定义 schema、版本和 Owner；复用方不得复制一份后各自演化。公共接口变更必须在群内公告并补迁移说明。

4. 8.24 准入检查清单

□ Owner、成员职责、主选题与备选/降级方向已确认。

□ 仓库 tag/commit、Python/CUDA/torch/ultralytics 等环境已记录。

□ 数据样例可读取，许可/隐私风险已确认。

□ baseline 或最小代码链路能执行，有命令、日志或测试结果。

□ P0 指标、对照组、评测口径与成功/失败判读线明确。

□ GPU 时段、磁盘、后端或外部模型条件已落实。

□ 风险触发条件与降级动作已写入登记表。

□ PR 目标目录、测试位置和预期 Reviewer 已初步确定。

检查结论

| 结果 | 处理 |
| --- | --- |
| 通过 | 主选题进入完整实验 |
| 条件通过 | 限时补齐缺项，同时缩小 P0 范围 |
| 未通过 | 切换备选题，或降低数据/模型/任务范围后重检 |

5. 统一汇报与 PR 模板

双周/中期汇报（建议 5 页）

问题与假设：一句话说明要验证什么。

当前 commit、数据、预算、对照与复现命令。

已完成证据：可运行链路、数字、曲线、截图或失败日志。

结论与不确定性：哪些已被证实，哪些仍不能判断。

下一阶段、风险触发线与所需协作。

PR 描述四节

改动摘要：改了什么、为何改。

测试证据：命令、环境、单测/集成测试结果。

消融数据：同预算对照、seed、统计口径。

已知局限：不支持范围、fallback、性能开销与后续工作。

复现包最低目录

configs/（训练与评测配置） · scripts/（入口命令） · results/（机器可读结果） · env/（依赖与硬件） · README.md（从零复现） · limitations.md（已知局限）

结项评分建议（内部参考）

| 维度 | 权重 | 判定重点 |
| --- | --- | --- |
| P0 完整性 | 35% | 能运行、能复现、证据闭环 |
| P1/P2 技术贡献 | 25% | 机制、工程或产品增量 |
| 实验严谨性 | 20% | 对照、seed、统计、负结果 |
| 开源质量 | 15% | 测试、文档、PR 可维护性 |
| 协作与表达 | 5% | 共享接口、汇报、答辩 |

附录 A｜课题登记卡（可复制填写）

基本信息

姓名/学号/联系方式：
技能标签：
每周可投入时间：

志愿

第一志愿：
第二志愿：
第三志愿：
是否接受调剂：

资源

GPU 型号/数量/可用时段：
数据条件：
部署后端/设备：

准入

锁定 commit：
复现命令：
smoke 结果：
P0 指标与判读线：

团队

Owner：
成员与职责：
主选题/备选：

风险

最大风险：
触发条件：
降级动作：

附录 B｜实验记录最小字段

| 字段 | 示例/说明 |
| --- | --- |
| experiment_id | topic_seed_timestamp |
| git_ref | tag + commit SHA |
| config | 配置文件路径与 hash |
| dataset | 名称、版本、split、样本数 |
| hardware | GPU/CPU、显存、驱动、CUDA/TRT |
| budget | epochs、batch、imgsz、GPU-hours |
| seed | 明确整数，不写“default” |
| metrics | 主指标、辅助指标、置信区间 |
| artifact | checkpoint/export/log/report 路径与 checksum |
| status | success / failed / inconclusive |
| limitation | 单 seed、数据规模、后端缺失等 |

附录 C｜参考入口与阅读建议

YOLO-Master 项目主页与 README / README_CN：安装、训练、推理、导出、支持任务与版本更新。

仓库 CONTRIBUTING.md、AGENTS.md、tests/：贡献约束、自动化工作方式与回归边界。

官方论文与 YOLO-PEFT 论文：理解 ES-MoE 动机、动态路由和结构约束式 PEFT。

相关课题论文：one-to-one detection、small-object assignment、open-vocabulary detection、Grounded-SAM、知识蒸馏、量化与统计检验。

F11 建议先读 DINO 系列、自蒸馏/特征蒸馏、MoE Router distillation 与路由稳定性工作；必须区分“教师特征”“教师软路由目标”和“学生 Router 输出”。

任何外部论文或博客只作为设计依据；最终验收以当前锁定的 YOLO-Master 代码、可运行测试和复现实验为准。

项目入口：https://github.com/Tencent/YOLO-Master

编制说明：本版将原六周课题模板压缩到 8.14–9.14 实战窗口，并加入三志愿、8.24 准入、统一验收、F 组 WebUI 工作包及 F11 Foundation 路由 KD 验证。若官方计划时间或评审口径更新，以官方通知为准。